RadFlow

План реализации MVP

От готового прототипа — к рабочему SaaS-продукту

Пошаговое руководство понятным языком — для самостоятельной сборки с AI-агентом Claude Code в редакторе VS Code

Версия 1.0  •  Июнь 2026

# Содержание

# 0. Как читать этот документ

Этот документ написан для человека без опыта программирования. Вы — автор продукта RadFlow, и вы будете собирать его самостоятельно с помощью AI-агента Claude Code, встроенного в бесплатный редактор VS Code. Каждый шаг расписан так, чтобы вы понимали, что вы делаете, зачем, где регистрироваться и что именно сказать AI, чтобы он написал код за вас.

Принцип простой: вы — прораб на стройке. Вы не кладёте кирпичи руками — вы говорите бригаде (Claude Code), что построить, проверяете результат и принимаете работу. Этот план — ваш чертёж и график работ.

Как пользоваться промптами В шагах вы увидите блоки «Скажите Claude Code». Это готовый текст — его можно почти дословно вставлять в окно Claude Code внутри VS Code. Меняйте детали под себя. Главное отличие от обычного редактора: Claude Code многое делает сам — создаёт файлы, ставит библиотеки, запускает команды. Он будет спрашивать у вас разрешение перед важными действиями — читайте и подтверждайте. Не торопитесь: делайте по одному шагу, проверяйте результат, и только потом переходите дальше. Так ошибки видно сразу.

## Мини-словарь терминов

| Термин | Что это простыми словами |
| --- | --- |
| Frontend (фронтенд) | Всё, что видит пользователь на экране: кнопки, таблицы, формы. |
| Backend (бэкенд) | «Двигатель» под капотом: логика, проверки, работа с базой данных. |
| База данных | Электронная картотека, где хранятся пациенты, записи, очередь. |
| Деплой (deploy) | Публикация приложения в интернете, чтобы им можно было пользоваться по ссылке. |
| Репозиторий / Git | «Облачная папка» с историей всех версий кода (GitHub). |
| API-ключ | Секретный пароль для подключения одного сервиса к другому. |
| Multi-tenant | Одна система обслуживает много клиник, и данные одной не видны другой. |
| MVP | Минимально работающая версия продукта — только самое важное, без излишеств. |
| VS Code | Бесплатный редактор кода от Microsoft. В него ставится Claude Code. |
| Claude Code | AI-агент: вы пишете задачу словами, он сам создаёт и правит файлы, ставит библиотеки, запускает команды. |
| Терминал | Чёрное окошко для текстовых команд. В VS Code открывается внутри — там и «живёт» Claude Code. |
| n8n | Облачная платформа-конструктор сценариев: пересчёт очереди, а в будущем уведомления и интеграции — собираются мышкой из блоков. |
| Webhook | Секретная ссылка-«звонок»: приложение зовёт сценарий n8n, и тот запускается. |

# 1. Что мы строим (границы MVP)

RadFlow — это SaaS-система умного управления очередью для центров лучевой диагностики (МРТ/КТ). Вся очередь, расписание, приоритеты и пересчёт при сбоях живут внутри RadFlow. Excel/Google Sheets используются только для разовой загрузки справочников (виды исследований, длительности, правила контраста).

## Что ВХОДИТ в MVP (Stage 1)

- Авторизация и клиники: регистрация центра, вход сотрудников, изоляция данных между клиниками.

- Мастер настройки (Setup Wizard): первичная настройка центра за 5 шагов, импорт справочника услуг из Excel.

- Доска очереди (Queue Board): главный экран администратора, обновление статусов в один клик, реальное время.

- Интерфейс радиолога («Моя очередь»): личный экран радиолога у аппарата — карточка текущего пациента с таймером, сегодняшняя очередь, «вызвать следующего» и подтверждение завершения процедуры.

- Запись пациента: создание записи из кабинета и через Портал направляющих врачей.

- Call List (список обзвона): кого обзвонить, в каком порядке, с подсказкой текста разговора.

- Инциденты и пересчёт: поломка/ТО аппарата → Ассистент перепланирования (AI) предлагает, как переставить записи.

- CEO Dashboard: сводка показателей для руководителя.

## Что НЕ входит в MVP (отложить на Stage 2)

Автоматические SMS/email-уведомления пациентам, мобильное приложение, биллинг/онлайн-оплата, интеграция с PACS/RIS, сложная аналитика. Это всё реально добавить позже — сейчас цель доказать, что ядро работает.

Главное правило MVP Лучше 7 функций, которые работают идеально, чем 20, которые работают наполовину. Всё, что не входит в список выше, — откладываем без сожаления.

# 2. Из чего состоит система («кирпичики»)

Мы выбрали самый простой и дешёвый набор инструментов, где один сервис делает сразу несколько дел. Это снижает количество настроек и стоимость. Вот из чего собирается RadFlow:

| Слой | Чем делаем | Простыми словами |
| --- | --- | --- |
| Редактор + AI | VS Code + Claude Code | Бесплатный редактор, в котором AI-агент пишет код по вашим указаниям. |
| Сайт и логика | Next.js 15 (один проект) | Фронтенд и бэкенд в одном — меньше деталей. |
| Хостинг сайта | Vercel | Публикует приложение в интернете в один клик. |
| База + вход + файлы | Supabase | База данных, регистрация/вход и хранение файлов — в одном сервисе. |
| Изоляция клиник | PostgreSQL RLS (внутри Supabase) | Правила, чтобы клиника А не видела данные клиники Б. |
| Автоматизации и логика | n8n (облако n8n Cloud) | Конструктор сценариев: пересчёт очереди сейчас; уведомления и интеграции — в Stage 2–3. |
| AI-мозг | API OpenAI или Claude (узел в n8n) | Оценивает приоритет, предлагает перепланирование. |
| История кода | GitHub | Облачное хранилище версий кода (бесплатно). |
| Контроль ошибок | Sentry | Сообщает, если что-то сломалось у пользователя. |
| Письма | Resend | Отправляет письма подтверждения/сброса пароля. |

## Как «кирпичики» связаны между собой

Поток данных в системе устроен так:

- Пользователь открывает сайт RadFlow (он живёт на Vercel).

- Сайт спрашивает Supabase: «кто это и что ему можно видеть?» — происходит вход и проверка клиники.

- Данные (пациенты, очередь) читаются и пишутся в базу Supabase; правила RLS не дают залезть в чужую клинику.

- Доска очереди обновляется в реальном времени через Supabase Realtime — без перезагрузки страницы.

- Когда случается инцидент или нужен пересчёт — приложение запускает сценарий в n8n (через webhook), тот берёт записи из базы, спрашивает AI и возвращает предложенный план.

- Если что-то ломается — Sentry присылает вам сигнал.

Почему именно так (для не-разработчика) Supabase заменяет сразу три отдельных сервиса (база, вход, файлы) — это меньше счетов и меньше настроек. Next.js на Vercel — самый быстрый способ выложить сайт в интернет без возни с серверами. n8n — визуальный конструктор сценариев: пересчёт очереди собираем мышкой, а на той же платформе позже добавим уведомления, напоминания и интеграции (Stage 2–3) — не переписывая приложение. Берём n8n Cloud, чтобы не держать собственный сервер.

# 3. Сколько это стоит

Хорошая новость: на этапе разработки почти всё помещается в бесплатные тарифы. Платить по-настоящему вы начнёте, только когда появятся реальные клиники. Цены — по состоянию на июнь 2026, проверяйте на сайтах сервисов перед оплатой.

## Этап разработки (пока клиентов нет)

| Сервис | Тариф | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| VS Code | Бесплатный редактор | $0 |
| Claude Code | Подписка Claude Pro (включает Claude Code) | $20 / мес |
| Supabase | Free | $0 |
| Vercel | Hobby (для разработки) | $0 |
| n8n | n8n Cloud, Starter (есть пробный период) | ~$20–24 / мес |
| GitHub | Free | $0 |
| Sentry | Developer (Free) | $0 |
| Resend | Free (до 3000 писем/мес) | $0 |
| AI API (OpenAI/Claude) | Для пересчёта очереди, на тестах копейки | ~$5–10 / мес |
| Домен (имя сайта) | Например, radflow.app | ~$12–15 / год |
| Итого в месяц | на старте | ≈ $50–55 / мес |

## Этап запуска (есть платящие клиники)

| Сервис | Тариф | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Pro (Free «засыпает» при простое) | от $25 / мес |
| Vercel | Pro (Hobby нельзя для коммерции) | $20 / мес |
| n8n | n8n Cloud, Starter/Pro по нагрузке | $24–50 / мес |
| AI API | Зависит от нагрузки | $10–40 / мес |
| Sentry / Resend | Free, пока хватает лимитов | $0 |
| Claude Code | Claude Pro $20, или Max $100–200 при интенсивной работе | $20–200 / мес |
| Итого в месяц | при запуске | ≈ $80–140 / мес |

Совет по экономии на AI Claude Code и обычный чат Claude делят один бюджет токенов. Подписки Claude Pro ($20) на старте хватает для работы по вечерам. Если упрётесь в лимиты при интенсивной сборке — поднимитесь до Max ($100–200). Это НЕ то же самое, что AI API ниже. AI API в таблице — это отдельная статья: ключ нужен не для Claude Code, а для «мозга» пересчёта очереди (AI-узел внутри сценария n8n). Для этой задачи берите дешёвую модель (например, GPT-4.1 nano ≈ $0.10/$0.40 за млн токенов или Claude Haiku ≈ $1/$5) — флагман тут не нужен. Включите spend cap в Supabase (есть по умолчанию на Pro) — он не даст счёту неожиданно вырасти.

# 4. Что подготовить заранее (аккаунты и регистрации)

Перед стартом заведите все учётные записи. Везде регистрация бесплатная и занимает пару минут. Делайте это с одной рабочей почты (например, рабочий Gmail) — так проще управлять.

| № | Сервис | Где регистрироваться | Зачем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GitHub | github.com | Хранилище кода. Через него же вход в остальные сервисы. |
| 2 | VS Code | code.visualstudio.com | Бесплатный редактор кода. Скачать и установить. |
| 3 | Claude (claude.ai) | claude.ai | Подписка Claude Pro — даёт доступ к Claude Code. |
| 4 | Supabase | supabase.com | База данных, вход пользователей, файлы. |
| 5 | Vercel | vercel.com | Публикация сайта в интернете. |
| 6 | n8n | n8n.io | Платформа сценариев (облако n8n Cloud) — пересчёт очереди и будущие автоматизации. |
| 7 | OpenAI / Anthropic | platform.openai.com / console.anthropic.com | AI-мозг для сценариев n8n. Получить API-ключ. |
| 8 | Sentry | sentry.io | Уведомления об ошибках. |
| 9 | Resend | resend.com | Отправка писем. |
| 10 | Регистратор домена | namecheap.com | Купить имя сайта (radflow.app и т.п.). |

Важно про пароли и ключи Заведите менеджер паролей (или хотя бы защищённую заметку) и складывайте туда все API-ключи. Их легко потерять и трудно восстановить. Никогда не публикуйте ключи в открытом коде или в чате. В проекте они хранятся в специальном файле .env (о нём — в Шаге 2).

# 5. Пошаговый план реализации

Дальше — сама стройка. Идём снизу вверх: сначала фундамент (база, вход), потом стены (экраны), потом «умные» функции (AI-пересчёт). Каждый шаг заканчивается проверкой — не двигайтесь дальше, пока текущий результат не работает.

## Шаг 0. Подготовка рабочего места

- Установите Node.js (версия LTS) с сайта nodejs.org — это «движок», на котором работает код. Установка обычная, «Далее-Далее-Готово».

- Установите VS Code с code.visualstudio.com и запустите его.

- Оформите подписку Claude Pro на claude.ai (если ещё нет).

- В VS Code откройте вкладку Extensions (значок кубиков слева), найдите расширение «Claude Code» от Anthropic и нажмите Install. После установки откройте панель Claude Code и войдите под своим аккаунтом Claude.

- Создайте на GitHub новый приватный репозиторий с именем radflow.

- Создайте на компьютере пустую папку radflow и откройте её в VS Code (File → Open Folder). Это будет дом вашего проекта.

- Заведите остальные аккаунты из таблицы Раздела 4, если ещё не сделали.

Как выглядит работа с Claude Code Claude Code — это панель (окно чата) внутри VS Code. Вы пишете задачу на русском, он показывает, какие файлы создаст или изменит, и просит подтверждение. Вы читаете и нажимаете «разрешить». Не обязательно понимать сам код. Ваша задача — ставить понятные задачи, проверять результат на экране и говорить, что не так.

Как проверить: VS Code открыт на папке radflow, панель Claude Code отвечает на сообщения; на GitHub появился репозиторий radflow.

## Шаг 1. Каркас приложения (Next.js + первый деплой)

Что делаем: Создаём пустое приложение Next.js и сразу публикуем его в интернете — чтобы с первого дня видеть результат по ссылке.

Скажите Claude Code: Создай новый проект Next.js 15 (App Router) с TypeScript, Tailwind CSS и библиотекой компонентов shadcn/ui прямо в этой папке. Установи нужные зависимости и запусти проект сам, я подтвержу команды. Сделай простую стартовую страницу с надписью «RadFlow работает» и кратко объясни по-русски, что ты сделал.

Подсказка: Claude Code сам запустит команды в терминале VS Code — вам нужно лишь подтверждать действия. Когда он попросит, свяжите папку с вашим GitHub-репозиторием (он подскажет команды git).

Где настройки: после этого зайдите на vercel.com, нажмите «Add New Project», выберите ваш GitHub-репозиторий radflow и нажмите Deploy. Vercel сам всё соберёт и даст ссылку вида radflow.vercel.app.

Как проверить: По ссылке от Vercel открывается страница с надписью «RadFlow работает».

## Шаг 2. База данных и вход (Supabase)

Что делаем: Подключаем «картотеку» и систему входа. Supabase даёт и базу, и регистрацию пользователей сразу.

- Зайдите на supabase.com → New Project. Задайте имя radflow, придумайте и сохраните пароль базы, выберите ближайший регион (например, Frankfurt).

- В разделе Project Settings → API скопируйте два значения: Project URL и anon key. Это «адрес» базы и публичный ключ.

- В разделе Authentication включите вход по Email+пароль.

Скажите Claude Code: Подключи Supabase к нашему Next.js проекту. Создай файл .env.local и помоги мне вставить туда NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL и NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY. Сделай страницы регистрации и входа (email + пароль) и защищённую страницу /dashboard, куда попадают только вошедшие пользователи.

Что такое .env.local Это файл с секретами (ключами), который НЕ попадает в GitHub. Все пароли и ключи живут там. Ассистент добавит его в .gitignore — список «не выкладывать». Те же ключи позже нужно будет вставить в настройках Vercel (Settings → Environment Variables), иначе на «боевом» сайте вход не заработает.

Как проверить: Вы можете зарегистрироваться, выйти, снова войти; без входа страница /dashboard не открывается.

## Шаг 3. Клиники и изоляция данных (мультитенантность)

Что делаем: Делаем так, чтобы каждая клиника видела только свои данные. Это основа SaaS и требование к медицинским данным.

- В Supabase откройте SQL Editor — туда ассистент даст готовые команды для создания таблиц.

Скажите Claude Code: Создай для Supabase SQL-скрипт с таблицами из архитектуры RadFlow: tenants (клиники), study_types (виды исследований), patients, appointments (записи), incidents, call_list_log. В каждую таблицу добавь колонку tenant_id. Включи Row Level Security (RLS) и напиши политики так, чтобы пользователь видел только строки своей клиники. Объясни каждую таблицу простыми словами.

Где настройки: скопируйте полученный SQL в Supabase → SQL Editor → Run. Таблицы появятся в разделе Table Editor.

Почему RLS критичен RLS (Row Level Security) — это замок на уровне базы. Даже если в коде будет ошибка, база сама не отдаст чужие данные. Для медицинской системы это обязательно. Проверьте, что RLS включён на КАЖДОЙ таблице с tenant_id.

Как проверить: В Table Editor видны все таблицы; напротив каждой стоит отметка «RLS enabled».

## Шаг 4. Мастер настройки и импорт справочников (Setup Wizard)

Что делаем: Собираем экран первичной настройки центра на 5 шагов (есть в прототипе) и загрузку справочника услуг из Excel.

Скажите Claude Code: Используя дизайн из файла «2. Майстер налаштування (Setup Wizard)» в папке проекта, собери мастер настройки на 5 шагов на Next.js + shadcn/ui. На шаге импорта добавь загрузку Excel-файла с видами исследований (название, длительность, нужен ли контраст) с помощью библиотеки SheetJS (xlsx) и сохранение строк в таблицу study_types в Supabase.

Как проверить: Можно пройти мастер до конца и загрузить тестовый Excel; строки появляются в таблице study_types.

## Шаг 5. Доска очереди (Queue Board) + реальное время

Что делаем: Главный экран администратора: список записей, статусы, смена статуса в один клик, автообновление без перезагрузки.

Скажите Claude Code: На основе дизайна «1. Дошка черги Адміністратора (Queue Board)» из папки проекта собери главный экран. Данные бери из таблицы appointments в Supabase. Сделай смену статуса записи в один клик. Подключи Supabase Realtime, чтобы доска обновлялась у всех сотрудников автоматически, когда кто-то меняет статус.

Как проверить: Откройте доску в двух вкладках; смена статуса в одной мгновенно видна во второй.

## Шаг 5b. Интерфейс радиолога («Моя очередь»)

Что делаем: Личный экран радиолога — упрощённая версия доски под работу у аппарата: текущий пациент с таймером, сегодняшняя очередь, «вызвать следующего» и завершение процедуры.

Скажите Claude Code: На основе дизайнов «10. Інтерфейс Радіолога — Моя черга» и «11. Підтвердження завершення процедури» из папки проекта собери интерфейс радиолога в тёмной теме: слева — имя врача, кабинет, мини-календарь и навигация (Черга, Протоколи, Аналітика); в центре — карточка текущего пациента с таймером и большой кнопкой «Завершити процедуру», ниже — список «Сьогоднішня черга» с цветовыми статусами; справа сверху — кнопка «Викликати наступного». По кнопке завершения показывай модальное окно с выбором «Успішно завершено / Не відбулося» (с выбором причины). Статусы пиши в таблицу appointments и обновляй доску администратора через Supabase Realtime.

Как проверить: Радиолог видит только очередь своего кабинета; «вызвать следующего» и завершение процедуры меняют статус — и это сразу видно на доске администратора.

## Шаг 6. Запись пациента и Портал направляющих врачей

Что делаем: Добавляем создание записи из кабинета (модальное окно) и отдельный портал, где направляющий врач сам создаёт направление.

Скажите Claude Code: Собери модальное окно «Новый запис пацієнта» по дизайну из папки проекта: выбор вида исследования, пациента, времени; запись сохраняется в appointments с пометкой, кто её создал (created_by_type). Затем собери Портал направляющих врачей (экраны «Referral Portal») как отдельный раздел с тем же входом, но урезанными правами — врач видит только свои направления.

Как проверить: Запись, созданная из кабинета и из портала, появляется на Доске очереди; врач в портале видит только свои направления.

## Шаг 7. n8n и Ассистент перепланирования (AI) — ядро Stage 1

Что делаем: Это «умное сердце» RadFlow: при поломке аппарата система предлагает, как переставить записи. Логику собираем на платформе n8n (облако n8n Cloud), «соображает» — AI. Ту же платформу мы потом используем для уведомлений и интеграций в Stage 2–3 — поэтому закладываем её сразу.

- Зарегистрируйтесь на n8n.io и создайте рабочее пространство в n8n Cloud. Это облако — ставить и обслуживать ничего не нужно. Вы получите адрес вида ваш-аккаунт.app.n8n.cloud.

- В OpenAI или Anthropic создайте API-ключ. В n8n добавьте его в раздел Credentials (хранилище ключей) — так ключ остаётся внутри n8n и не попадает в код.

Скажите Claude Code: Помоги мне собрать в n8n сценарий «Incident Rescheduling»: входящий Webhook получает инцидент (аппарат, время простоя); узел берёт затронутые записи из Supabase; AI-узел предлагает новый порядок с учётом приоритета и контраста; сценарий возвращает результат обратно в приложение. Дай пошаговую инструкцию, какие узлы добавить и что в них вписать.

Подсказка по n8n n8n — визуальный: сценарий собирается из «узлов» (nodes), соединённых стрелками. Начните с простого: Webhook → запрос в Supabase → AI-узел → ответ. Усложняйте потом. Webhook — это «дверной звонок»: приложение звонит в n8n по секретной ссылке, n8n просыпается и выполняет сценарий. Стратегический смысл: на этой же платформе позже добавятся SMS/email-напоминания, ночные пересчёты и интеграции (Stage 2–3) — без переписывания приложения.

Скажите Claude Code: В нашем Next.js проекте на экране инцидентов сделай действие, которое отправляет данные инцидента на Webhook сценария n8n и показывает администратору предложенный план на подтверждение. Адрес Webhook бери из переменной окружения.

- Экран инцидентов берите из дизайна «5. Модальні вікна інцидентів» в папке проекта.

Как проверить: Создаёте тестовый инцидент → n8n отрабатывает сценарий → получаете от AI осмысленный предложенный порядок записей → можете его принять.

## Шаг 8. Call List (список обзвона)

Что делаем: Экран «кого обзвонить и в каком порядке», с подсказкой текста разговора для администратора.

Скажите Claude Code: По дизайну «3. Call List» собери экран списка обзвона: показывай записи, которые нужно подтвердить по телефону, в правильном порядке; для каждой выводи короткий текст-подсказку для разговора и кнопки результата (дозвонился / не ответил / перенёс). Результат пиши в таблицу call_list_log.

Как проверить: Список формируется, результат звонка сохраняется и виден в истории.

## Шаг 9. CEO Dashboard

Что делаем: Сводный экран для руководителя: загрузка аппаратов, число исследований, инциденты, заполняемость.

Скажите Claude Code: По дизайну «7. CEO Dashboard» собери дашборд с ключевыми показателями (количество исследований за период, загрузка по аппаратам, число инцидентов). Данные считай из Supabase. Для графиков используй библиотеку Recharts.

Как проверить: Дашборд показывает реальные цифры на основе тестовых данных.

## Шаг 10. Проверка, безопасность и запуск

Что делаем: Финишная прямая: убеждаемся, что всё надёжно, и открываем доступ первой клинике.

- Пройдите все сценарии «глазами пользователя»: регистрация центра → настройка → запись → очередь → инцидент → обзвон. Записывайте баги.

- Подключите Sentry (ассистент поможет вставить код) — чтобы видеть ошибки реальных пользователей.

- Перепроверьте RLS на каждой таблице: попробуйте зайти второй клиникой и убедитесь, что чужих данных не видно.

- Подключите домен в Vercel (Settings → Domains) и пропишите его у регистратора.

- Перенесите все ключи из .env.local в Environment Variables на Vercel (включая адрес Webhook сценария n8n). Сам AI-ключ и доступ к Supabase для сценариев храните в Credentials внутри n8n, а не в коде.

Скажите Claude Code: Проверь проект на безопасность: убедись, что секретные ключи не попали в GitHub, что все API-маршруты проверяют вошедшего пользователя и его клинику, и что RLS включён везде. Дай мне чек-лист простыми словами, что проверить вручную.

Как проверить: Сторонний человек (тестовая клиника) проходит весь путь без вашей помощи и не видит чужих данных.

# 6. Календарный план и оценка времени

Оценка — для самостоятельной сборки с AI, по вечерам/частичной занятости. При работе полный день сроки сокращаются примерно вдвое. Это ориентир, а не обещание.

| Шаг | Что готово к концу | Срок (part-time) |
| --- | --- | --- |
| 0–1 | Рабочее место + сайт в интернете | 3–5 дней |
| 2 | База и вход пользователей | 3–5 дней |
| 3 | Клиники и изоляция данных (RLS) | 3–4 дня |
| 4 | Мастер настройки + импорт Excel | 5–7 дней |
| 5 | Доска очереди + реальное время | 1–1.5 недели |
| 5b | Интерфейс радиолога («Моя очередь») | 4–6 дней |
| 6 | Запись пациента + портал врачей | 1–1.5 недели |
| 7 | n8n + AI-перепланирование | 1.5–2 недели |
| 8–9 | Call List + CEO Dashboard | 1–1.5 недели |
| 10 | Проверка, безопасность, запуск | 1 неделя |
| Итого | Рабочий MVP с первой клиникой | ≈ 2–3 месяца |

Совет по порядку работы Не пытайтесь делать «красиво» с первого раза. Сначала — чтобы работало, потом — чтобы было удобно. Дизайн из прототипа уже задаёт внешний вид. После каждого шага делайте «коммит» (сохранение версии) в GitHub — ассистент подскажет команду. Это ваша «точка отката», если что-то сломается.

# 7. Безопасность и медицинские данные

RadFlow работает с данными пациентов, поэтому к безопасности относимся серьёзно с самого начала, а не «потом».

- Изоляция клиник (RLS): главная защита. Проверяйте её на каждой таблице.

- Секреты — только в .env и в настройках хостинга, никогда в коде на GitHub.

- Минимум данных: в MVP храните только то, что реально нужно для очереди. Чем меньше чувствительных данных, тем меньше рисков.

- Роли и права: администратор, радиолог, направляющий врач, руководитель — у каждого свой доступ.

- Резервные копии: Supabase на тарифе Pro делает их автоматически. На Free — делайте выгрузку базы вручную.

- Юридическая сторона: перед работой с реальными пациентами уточните требования к защите персональных/медицинских данных в вашей стране (в Украине — Закон о защите персональных данных; в ЕС — GDPR). Это вопрос к юристу, а не к коду.

Не медицинский и не юридический совет Этот документ — технический план, а не юридическая консультация. Требования к медицинским данным различаются по странам и могут меняться. По вопросам соответствия закону обязательно проконсультируйтесь с профильным юристом.

# 8. Частые ошибки новичка (и как их избежать)

- «Сделаю всё сразу». Нет. Один шаг — одна проверка. Иначе невозможно понять, что сломалось.

- Забыл вставить ключи в Vercel. На своём компьютере работает, на сайте — нет. Помните про Environment Variables.

- Отключил RLS «чтобы быстрее». Самая опасная ошибка в SaaS. Не делайте этого никогда.

- Слепо подтверждаю всё, что предлагает Claude Code. Читайте, что он собирается изменить, просите объяснять по-русски и проверяйте результат на экране.

- Дорогая AI-модель для простых задач. Для пересчёта очереди берите дешёвую модель — счёт за API не должен удивлять.

- Нет сохранений в GitHub. Коммитьте часто. Это бесплатная «машина времени» для вашего проекта.

# 9. Что дальше (Stage 2)

После запуска рабочего MVP и обкатки на первой клинике естественно добавить. Большинство из этого — новые сценарии на уже готовой платформе n8n, без переписывания приложения:

- Автоматические SMS/email-уведомления и напоминания пациентам.

- Биллинг и тарифы для самих клиник (подписка на RadFlow).

- Расширенную аналитику и отчёты для руководителя.

- Интеграции с медицинскими системами (PACS, RIS) и оборудованием.

- Мобильную версию для администраторов и врачей.

Но всё это — после того, как ядро докажет ценность на реальной клинике. Сначала — работающий MVP.

# Источники цен (июнь 2026)

Тарифы меняются — перед оплатой проверяйте на официальных страницах:

- Supabase Pricing

- Vercel Pricing

- n8n Pricing

- Claude Code (Pro/Max): claude.com/pricing

- Стоимость AI API: OpenAI / Anthropic (Claude)